Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В. Пархоменко |  | Начальник УКБ ________________ М. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження - «Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Курчатова, 16/12, м. Полтава» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 52854,667тис. грн., у т.ч. будівельні роботи - 38497,692 тис. грн. |
| Галузь - Освіта | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ УКБ від 18.04.2024 № 43-з Генеральна проектна організація ТОВ «БІМБУД» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – нове будівництво | Генеральна підрядна організація - ТОВ «Ремтехналадка» |
| Строки будівництва - 2024 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 300 осіб |  |  |  | 300 осіб |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 44045,556 |  |  |  | 44045,556 |  |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 52854,667 | 1094,347 | 1094,347 | 51760,32 | 51760,32 |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 52854,667 | 1094,347 | 1094,347 | 51760,32 | 51760,32 |  |  | ІV |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 38497,692 | - | - | 38497,692 | 38497,692 |  |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 2855,484 | - | - | 2855,484 | 2855,484 |  |  |  |
| інші витрати | 11501,491 | 1094,347 | 1094,347 | 10407,144 | 10407,144 |  |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - |  |  |  |
| місцевого бюджету | х | 1094,347 | 1094,347 | 51760,32 | 8 680,000 |  |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | 43 080,320 | - |  |  |

2024                Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало