Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В. Пархоменко |  | Начальник УКБ ________________ М. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження - «Реставрація пам’ятки історії та архітектури місцевого значення «Початкова школа № 43 Полтавської міської ради» по вул. Стрітенській, 20» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 23616,626тис. грн., у т.ч. будівельні роботи - 18247,697 тис. грн. |
| Галузь - Освіта | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ УКБ від 06.10.2023 № 102-з Генеральна проектна організація ТОВ «Полтаваагропроект» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – реставрація | Генеральна підрядна організація - ТОВ «СТОП» |
| Строки будівництва - 2020-2025 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 1515,07 кв.м |  |  |  |  | 1515,07 кв.м |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 19674,907 |  |  |  |  | 19674,907 |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 23616,626 | 15141,641 | 14043,679 | 9572,947 | 5510,000 | 4062,947 |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 23616,626 | 15141,641 | 14043,679 | 9572,947 | 5510,000 | 4062,947 |  | ІІ |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 18247,697 | 10805,567 | 10158,723 | 8088,974 | 4063,511 | 4025,463 |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 533,836 | 426,150 | 158,025 | 375,811 | 375,811 | - |  |  |
| інші витрати | 4835,093 | 3909,924 | 3726,931 | 1108,162 | 1070,678 | 37,484 |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - | - |  |  |
| місцевого бюджету | х | 15141,641 | 14043,679 | 9572,947 | 5510,000 | 4062,947 |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | - | - |  |  |

2024                Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало