Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В.О. Пархоменко |  | Начальник Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ________________ М.В. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження «Реконструкція частини покрівлі (заходи з енергозбереження) громадської будівлі на вул.Героїв України, 30 у м.Полтава» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 7127,167 тис.грн., у т.ч. будівельні роботи - 5170,912 тис. грн. |
| Галузь –Комунальне будівництво | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ по УКБ від 26.07.2023 № 56-з Генеральна проектна організація - ФОП «Нижник О.В.» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – реконструкція | Генеральна підрядна організація - ТОВ «АЛСВІТ ПЛЮС» |
| Строки будівництва - 2024 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2024 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 6002,0 кв.м |  |  |  | 6002,0 кв.м |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 1187,861 |  |  |  | 1187,861 |  |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 7127,167 | 5726,296 | 5726,296 | 1399,871 | 1399,871 |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 7127,167 | 5726,296 | 5726,296 | 1399,871 | 1399,871 |  |  | IV |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 5170,912 | 4259,681 | 4259,681 | 911,231 | 911,231 |  |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | - | - | - | - | - |  |  |  |
| інші витрати | 1956,255 | 1466,615 | 1466,615 | 489,64 | 489,64 |  |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - |  |  |  |
| місцевого бюджету | х | 5726,296 | 5726,296 | 7127,167 | 500,000 |  |  |  |
| інших джерел | х |  |  | - | 899,871 |  |  |  |

2024            Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало