Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В. Пархоменко |  | Начальник УКБ ________________ М. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження - Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 47200,675тис. грн., у т.ч. будівельні роботи - 35639,645 тис. грн. |
| Галузь - Освіта | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ УКБ від 29.12.2023 № 160-з Генеральна проектна організація - Дрижирук Ю.В. |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – нове будівництво | Генеральна підрядна організація - ТОВ «Добробуд-Інвест» |
| Строки будівництва - 2023-2025 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 39333,896 |  |  |  |  | 39333,896 |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 47200,675 | 905,000 | 905,000 | 46295,675 | 8500,000 | 37795,675 |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 47200,675 | 905,000 | 905,000 | 46295,675 | 8500,000 | 37795,675 |  | ІІІ |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 35639,645 | - | - | 35639,645 | 6250,000 | 29389,645 |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 1476,322 | - | - | 1476,322 | - | 1476,322 |  |  |
| інші витрати | 10084,708 | 905,000 | 905,000 | 9179,708 | 2250,000 | 6929,708 |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - |  |  |  |
| місцевого бюджету | х | 905,00 | 905,00 | 46295,675 | 8500,000 | 37795,675 |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | - | - |  |  |

2024                Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало