Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В. Пархоменко |  | Начальник УКБ ________________ М. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження - «Реконструкція тиру під споруду подвійного призначення (з властивостями ПРУ) Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою ; вул. Маршала Бірюзова,64» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 27 220,950тис. грн., у т.ч. будівельні роботи - 19454,957 тис. грн. |
| Галузь - Освіта | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ УКБ від 22.12.2023 № 151-з Генеральна проектна організація ФОП «Мурза С.О.» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – реконструкція | Генеральна підрядна організація - ТОВ «Добробуд-Інвест» |
| Строки будівництва - 2023-2024 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 357,60 кв.м |  |  |  | 357,60 кв. м. |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 22684,125 |  |  |  | 22684,125 |  |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 27220,950 | 930,00 | 930,00 | 26290,95 | 26290,95 |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 27220,950 | 930,00 | 930,00 | 26290,95 | 26290,95 |  |  | ІV |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 19454,957 | - | - | 19454,957 | 19454,957 |  |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 1480,747 | - | - | 1480,747 | 1480,747 |  |  |  |
| інші витрати | 6285,246 | 930,00 | 930,00 | 5355,246 | 5355,246 |  |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - |  |  |  |
| місцевого бюджету | х | 930,00 | 930,00 | 26290,95 | 9000,000 |  |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | 17290,950 | - |  |  |

2024                Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало