Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В. Пархоменко |  | Начальник УКБ ________________ М. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульв. Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області" по бульв. Богдана Хмельницького , 20 у м. Полтава» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 6523,963тис. грн., у т.ч. будівельні роботи - 4127,281 тис. грн. |
| Галузь –Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ по УКБ від 30.06.2023 № 44-з Генеральна проектна організація ТОВ»НДПВІ «Полтавагропроект» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – будівництво | Генеральна підрядна організація - ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» |
| Строки будівництва - 2018-2024 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 74 особи |  |  |  | 74 особи |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 5436,636 |  |  |  | 5436,636 |  |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 6523,963 | 4105,481 | 4105,481 | 2418,482 | 2418,482 |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 6523,963 | 4105,481 | 4105,481 | 2418,482 | 2418,482 |  |  | ІІІ |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 4127,281 | 2896,577 | 2896,577 | 1230,704 | 1230,704 |  |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 739,136 | - | - | 739,136 | 739,136 |  |  |  |
| інші витрати | 1657,546 | 1208,904 | 1208,904 | 448,642 | 448,642 |  |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - |  |  |  |
| місцевого бюджету | х | 4105,481 | 4105,481 | 2418,482 | 28,000 |  |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | 2390,482 |  |  |  |

2024                   Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало